Договор № {{CONTRACT_NUMBER}}

на выполнение проектных работ

{{CITY}}	{{CONTRACT_DATE}}

{{CONTRACTOR_PREAMBLE}}

{{CUSTOMER_PREAMBLE}}

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по объекту: {{OBJECT_NAME}}, адрес: {{OBJECT_ADDRESS}} (далее — «Объект»), в объеме, составе и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и его приложениями, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Состав, объем, стадийность, содержание, технические параметры и требования к результату работ определяются настоящим Договором и приложениями к нему, в том числе:

• Приложение № 1 — Техническое задание;

• Приложение № 2 — Состав проектной документации / ведомость выдачи;

• Приложение № 3 — Порядок, сроки и стоимость проектных работ;

• Приложение № 4 — Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком.

1.3. Результатом работ по настоящему Договору является разработанная Исполнителем проектная и/или рабочая документация в согласованном объеме.

1.4. Любые изменения исходных данных, задания на проектирование, функционального состава систем, архитектурных, планировочных, технологических и иных решений после начала работ рассматриваются как дополнительные работы и подлежат отдельному письменному согласованию Сторон по срокам и стоимости.

1.5. Настоящий Договор применяется в части, не противоречащей согласованным по конкретному объекту приложениям, техническому заданию и дополнительным соглашениям Сторон.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в Приложении № 3 и/или в дополнительных соглашениях Сторон.

2.2. Если иное не согласовано Сторонами, оплата работ производится поэтапно: авансовый платеж, промежуточные платежи и окончательный расчет.

2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Стоимость работ не включает, если иное прямо не согласовано Сторонами:

• выезды, обследования, обмеры и фотофиксацию сверх согласованного объема;

• получение технических условий, согласований, заключений и иных документов от третьих лиц и уполномоченных органов;

• переработку документации, вызванную изменением исходных данных, задания на проектирование, нормативных требований, смежных разделов, состава оборудования или решений Заказчика;

• передачу редактируемых исходных файлов, если такая передача прямо не предусмотрена Договором;

• участие Исполнителя в совещаниях, подборе оборудования, сопровождении закупки, авторском надзоре, шефмонтаже, пусконаладке и иных сопутствующих работах, если такие услуги прямо не включены в состав работ.

2.5. Дополнительные работы выполняются только после письменного согласования Сторонами их стоимости, объема и срока выполнения.

2.6. В случае приостановления выполнения работ по настоящему Договору на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том числе вследствие непредоставления Заказчиком исходных данных, согласований, доступа к Объекту, задержки оплаты, изменения задания на проектирование либо иных обстоятельств, влияющих на возможность своевременного выполнения работ, стоимость невыполненной части работ при их возобновлении подлежит пересмотру Исполнителем с учетом фактически изменившихся экономических условий, состава работ, стоимости материалов, программных продуктов, услуг третьих лиц и иных затрат, влияющих на исполнение Договора. Новая стоимость и, при необходимости, новые сроки выполнения работ оформляются дополнительным соглашением Сторон.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Приложением № 3.

3.2. Датой начала выполнения работ считается наиболее поздняя из следующих дат:

• дата подписания настоящего Договора;

• дата предоставления Заказчиком полного комплекта исходных данных, необходимых для начала работ;

• дата поступления авансового платежа, если такой платеж предусмотрен Договором.

3.3. В случае непредоставления Заказчиком исходных данных, ответов на запросы, согласований, доступа на объект, а также в случае задержки оплаты сроки выполнения работ автоматически продлеваются на период соответствующей задержки, а также на разумный срок, необходимый Исполнителю для возобновления работ.

3.4. Время, затраченное Заказчиком на рассмотрение и согласование документации, не включается в срок выполнения работ Исполнителем.

3.5. Если выполнение работ осуществляется по этапам, начало каждого следующего этапа зависит от одновременного наступления следующих условий: завершение и сдача предыдущего этапа, предоставление исходных данных для следующего этапа и поступление оплаты, предусмотренной для начала соответствующего этапа.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Предоставить Исполнителю все необходимые исходные данные для проектирования в объеме, достаточном для выполнения работ.

4.1.2. В установленный Договором срок рассматривать переданные Исполнителем материалы, письменно направлять согласование либо мотивированные замечания.

4.1.3. Назначить уполномоченного представителя, имеющего право взаимодействовать с Исполнителем по вопросам исполнения настоящего Договора.

4.1.4. Своевременно оплачивать выполненные работы.

4.1.5. Незамедлительно уведомлять Исполнителя обо всех изменениях и дополнениях к ранее переданным исходным данным.

4.1.6. Принять результат работ в порядке, установленном настоящим Договором.

4.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора письменно сообщить Исполнителю контактные данные ответственных лиц, уполномоченных на согласование документации, выдачу замечаний и принятие решений по проекту.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. Выполнить работы в соответствии с согласованным техническим заданием, исходными данными и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применимыми к предмету проектирования.

4.2.2. Передать Заказчику результат работ в составе и формате, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.

4.2.3. Устранять за свой счет недостатки документации, возникшие по вине Исполнителя, в пределах гарантийного срока.

4.2.4. Уведомлять Заказчика о выявленных недостатках, противоречиях и неполноте исходных данных, а также об обстоятельствах, способных повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения работ.

4.2.5. Использовать сведения, предоставленные Заказчиком, исключительно в целях исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, когда иное вытекает из существа обязательства или требований закона.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Осуществлять контроль хода и качества выполнения работ, не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя.

4.3.2. Вносить изменения и дополнения в задание на проектирование в установленном порядке, с обязательным оформлением дополнительного соглашения в случае влияния таких изменений на объем, сроки и стоимость работ.

4.3.3. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения работ.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Привлекать третьих лиц для выполнения работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат их работы.

4.4.2. Приостанавливать выполнение работ в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, непредоставления исходных данных, непредставления ответов на запросы, согласований либо доступа на объект.

4.4.3. Не учитывать устные указания, замечания по телефону, в мессенджерах и иные неформальные поручения, если они не подтверждены Заказчиком в надлежащей письменной форме.

4.4.4. Считать достоверными исходные данные, полученные от Заказчика, без самостоятельной обязанности по их дополнительной проверке, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.

4.4.5. Использовать типовые решения, стандартные узлы и общепринятые инженерные подходы, если иное прямо не установлено техническим заданием и приложениями к Договору.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении работ либо отдельного этапа Исполнитель передает Заказчику:

• разработанную документацию в согласованном объеме;

• электронную версию документации в согласованном формате;

• акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный в 2 (двух) экземплярах либо подписываемый посредством электронного документооборота.

5.2. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения результата работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки либо мотивированный отказ от приемки с перечнем замечаний.

5.3. Замечания Заказчика должны быть конкретными, относиться к предмету Договора, техническому заданию, обязательным требованиям либо согласованным приложениям.

5.4. Не считаются недостатками результата работ и подлежат отдельному согласованию и оплате:

• пожелания Заказчика, направленные на изменение ранее согласованных решений;

• замечания, вызванные новыми исходными данными;

• изменения, связанные с корректировкой архитектурных, технологических, смежных инженерных или иных решений, не зависящих от Исполнителя;

• требования, отсутствовавшие в согласованных документах на дату начала соответствующего этапа работ;

• замечания по оформлению, структуре, глубине детализации или составу документации, если такие требования прямо не были согласованы в Договоре и приложениях.

5.5. Если Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных работ и/или УПД в системе ЭДО не подпишет соответствующий документ и не направит мотивированный письменный отказ с конкретным перечнем замечаний, относящихся к предмету Договора, работы считаются принятыми Заказчиком, а Исполнитель вправе подписать акт и/или зафиксировать приемку в одностороннем порядке.

5.6. Передача редактируемых файлов в форматах DWG, DOCX, XLSX, BIM и иных рабочих форматах осуществляется Исполнителем по письменному запросу Заказчика, если иное не предусмотрено настоящим Договором или приложениями к нему.

5.7. Передача промежуточных материалов, черновиков, рабочих файлов, внутренних расчетов, библиотек, шаблонов, исходников программирования и иных внутренних материалов Исполнителя не входит в предмет Договора, если иное прямо не согласовано Сторонами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае просрочки выполнения работ по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости просроченного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости такого этапа.

6.3. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы такого платежа.

6.4. Исполнитель не несет ответственности:

• за достоверность, полноту и актуальность исходных данных, предоставленных Заказчиком;

• за последствия выполнения решений, на которых Заказчик настоял вопреки письменным предупреждениям Исполнителя;

• за недостатки, вызванные скрытыми дефектами объекта, расхождениями фактических размеров и условий объекта с переданными данными, либо действиями третьих лиц;

• за задержки, вызванные действиями или бездействием Заказчика, его подрядчиков, поставщиков, согласующих или эксплуатирующих организаций;

• за упущенную выгоду, косвенные убытки, штрафы Заказчика перед третьими лицами и иные неблагоприятные последствия, не являющиеся прямым реальным ущербом, причиненным по вине Исполнителя.

6.5. Общий размер ответственности Исполнителя по любым требованиям Заказчика ограничивается размером фактически оплаченной стоимости соответствующего этапа работ, если иное не установлено императивными нормами законодательства.

6.6. Если Заказчик настаивает на применении решений, противоречащих обязательным требованиям, нормативам, техническим условиям, рекомендациям изготовителей оборудования или письменным предупреждениям Исполнителя, такие решения подлежат отдельной письменной фиксации, и ответственность за их последствия несет Заказчик в соответствующей части.

6.7. Гарантийный срок на документацию составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта по соответствующему этапу.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. О наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана уведомить другую Сторону в разумный срок.

7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

8. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации и материалов, полученных друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора.

8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам допускается только в объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора, либо в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

9.1. Исключительные права на разработанные Исполнителем материалы, решения, схемы, узлы, текстовые и графические материалы сохраняются за Исполнителем до полной оплаты соответствующих работ, если иное прямо не согласовано Сторонами.

9.2. После полной оплаты Заказчику предоставляется право использования документации для целей реализации соответствующего объекта.

9.3. Заказчик не вправе без письменного согласия Исполнителя использовать документацию для иных объектов, передавать ее в переработку третьим лицам вне целей реализации объекта либо отчуждать редактируемые материалы, если иное прямо не согласовано Сторонами.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при их письменном оформлении и подписании обеими Сторонами.

10.2. Юридически значимыми сообщениями признаются документы и уведомления, направленные по реквизитам Сторон, указанным в настоящем Договоре, включая электронную почту, если Стороны согласовали ее использование для деловой переписки.

10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.4. При противоречии между положениями Договора и приложений преимущественную силу имеют специальные условия, содержащиеся в подписанных Сторонами приложениях и дополнительных соглашениях.

10.5. Стороны могут использовать системы электронного документооборота (ЭДО) для обмена УПД и актами, если это согласовано Сторонами и соответствует требованиям законодательства

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны стремятся урегулировать путем переговоров и обмена письменными претензиями.

11.2. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

11.3. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя, если иное не установлено обязательными нормами законодательства Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

12.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

12.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты фактически выполненных работ, фактически понесенных расходов Исполнителя и согласованных дополнительных работ, выполненных на дату прекращения Договора.

12.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае существенного нарушения Заказчиком своих обязательств, в том числе при просрочке оплаты, непредоставлении исходных данных или требовании выполнить работы с нарушением законодательства либо обязательных требований.

12.5. При прекращении настоящего Договора Исполнитель передает Заказчику оплаченный и фактически выполненный результат работ в имеющемся объеме, пригодном для использования на соответствующей стадии проектирования.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. Приложения к настоящему Договору:

• Приложение № 1 — Техническое задание;

• Приложение № 2 — Состав проектной документации / ведомость выдачи;

• Приложение № 3 — Порядок, сроки и стоимость проектных работ;

• Приложение № 4 — Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| {{CONTRACTOR_REQUISITES}} | {{CUSTOMER_REQUISITES}} |
| --- | --- |
| ООО «Новый Дом» Юр. адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 15А, корпус 2, литер А, помещение 6Н. ИНН: 7816287495 КПП: 781601001 ОГРН: 1157847344797 Р/счет.: 40702810332060006744 БИК: 044030786 ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Корр. счет: 30101810600000000786 |  |
| / Поляков Д.Ю./ | / Иванов С.С. / |

Приложение № 1 к Договору № {{CONTRACT_NUMBER}} от {{CONTRACT_DATE}}

Техническое задание на проектируемые системы

ПОДСИСТЕМЫ КОМФОРТА

1. Освещение внутреннее и наружное — ручное управление освещением кроме нескольких зон с управлением по датчику движения, мастер-выключатель.

2. Управление розетками — ручное или по общим сценам здания.

3. Климат — мониторинг и регулировка температуры воздуха в помещениях, ручная или автоматическая.

4. Тёплый пол — мониторинг и регулировка температуры пола в помещениях с обогревом пола. Ручная или автоматическая установка каждой зоны.

5. Система кондиционирования — ручное или автоматическое управление системой кондиционирования в едином алгоритме с системой тёплых полов и вентиляции.

6. Вентиляция-воздухораспределение — ручное или автоматическое управление распределением воздуха от вентиляционной машины по помещениям. Задание установок работы вентиляционной машины.

7. Вытяжка СУ — ручное или автоматическое управление.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ

8. Вентиляция — стандартные алгоритмы работы вентмашины для достижения заданных параметров.

9. Энергоснабжение — мониторинг вводных автоматов, состояния УЗО всех групп, параметров электроснабжения, выдача аварийных сообщений. Контроль работы ИБП и ограничение потребляемой мощности на заданном уровне.

10. Мониторинг протечек — выдача аварийных сообщений о протечках воды, перекрытие стояков в зоне с протечками.

11. Охранная сигнализация — постановка/снятие режима охраны, выдача тревожных сигналов при движении в охраняемых зонах.

12. Инженерная диспетчеризация — контроль и управление инженерными системами здания централизовано с поста диспетчера и удалённо.

13. Пожарная сигнализация — мониторинг состояния приёмно-контрольных приборов ПС, выдача тревожных сигналов, отключение вентиляции, подача сигналов на лифты и управляемые двери.

14. Контроль дверей — мониторинг состояния дверей (открыто/закрыто), выдача тревожных сигналов при постановке в режим охраны.

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Общие сведения:

Автоматизация систем выполняется на свободно программируемом логическом контроллере (ПЛК) EasyHome с использованием различного периферийного оборудования. Контроллеры включаются в единую информационную локальную сеть TCP/IP с выводом всех данных на пользовательский компьютер. Также реализована возможность подключения беспроводного терминала по Wi‑Fi сети на базе ПК или мобильного устройства с ОС Windows, iOS, Android, Linux.

Периферийное оборудование автоматики:

Устанавливается по месту. Выполняет функции преобразования измеряемых и контролируемых величин в электрические сигналы, доступные для восприятия контроллером, и управляющих сигналов контроллера в соответствующие состояния исполнительных механизмов.

Периферийное оборудование автоматики включает:

• аналоговые датчики температуры и влажности с выходным сигналом 0…10В DC;

• сервоприводы для регулировки системы отопления;

• трансформаторы тока;

• дополнительные контакты в диспетчеризируемых устройствах с дискретным выходным сигналом вкл/выкл «сухой контакт»;

• реле и контакторы с управлением 24В DC;

• клапаны электромагнитные водопроводные;

• шлюзовые блоки для коммуникации со сложным инженерным оборудованием.

Электропроводка системы автоматики:

Кабели с низким напряжением прокладываются отдельно, на расстоянии не менее 20 см от электрических кабелей сечением 3х2.5 и 3х1.5 и рабочим напряжением 230 В. Допускается пересечение с электрическими кабелями и жгутами под прямым углом без непосредственного контакта оболочек кабелей. На всех кабелях ставится маркировка: номер кабеля, название подсистемы и группы на обоих концах кабеля, перед вводом в щит.

| {{CONTRACTOR_SIGNATURE}} _________________/Е.Х. Киося/ М.П. | {{CUSTOMER_SIGNATURE}} _________________/Д.Ю. Поляков / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору № {{CONTRACT_NUMBER}} от {{CONTRACT_DATE}}

Состав проектной документации

В состав проектной документации по настоящему Договору, входят следующие документы:

- исполнительные схемы

- структурные схемы

- пояснительная записка

- спецификация оборудования

А также иные документы и материалы, прямо предусмотренные Договором, техническим заданием и согласованными приложениями.

| № | Наименование документа / раздела | Формат | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение внутреннее с выводами на ландшафтное электроснабжение, включая резервное электроснабжение, уличное электроснабжение |  |  |  |
| 2 | АСУ инженерных систем дома на базе центрального EasyHome PLC |  |  |  |
| 3 | Слаботочные системы в составе: телевидение, ЛВС и Wi-Fi, охранная и пожарная сигнализация, контроль аварий, домофония |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

| {{CONTRACTOR_SIGNATURE}} _________________/Е.Х. Киося/ М.П. | {{CUSTOMER_SIGNATURE}} _________________/Д.Ю. Поляков / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору № {{CONTRACT_NUMBER}} от {{CONTRACT_DATE}}

Порядок, сроки и стоимость проектных работ

| № | Раздел проектирования | Этап работ | Содержание этапа | Срок, раб. дней | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматика, управление | Этап 1 | Разработка общего кабельного журнала | 9 |  |
| 2 | Автоматика, управление | Этап 2 | Разработка схем и чертежей, необходимых для сборки полноценной системы (однолинейные схемы, компоновочные чертежи, принципиальные схемы, схемы подключений); разработка спецификации оборудования | 12 |  |
| 3 | Электроснабжение, электроосвещение | Этап 1 | Разработка общего кабельного журнала (по уже проложенным и необходимым дополнительно кабелям) | 9 |  |
| 4 | Электроснабжение, электроосвещение | Этап 2 | Разработка схем и чертежей, необходимых для сборки полноценной системы (однолинейные схемы, компоновочные чертежи, принципиальные схемы, схемы подключений); разработка спецификации оборудования | 12 |  |
| 5 | Слаботочные сети | Этап 1 | Разработка общего кабельного журнала (по уже проложенным и необходимым дополнительно кабелям) | 9 |  |
| 6 | Слаботочные сети | Этап 2 | Разработка схем и чертежей, необходимых для сборки полноценной системы (однолинейные схемы, компоновочные чертежи, принципиальные схемы, схемы подключений); разработка спецификации оборудования | 12 |  |

Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет {{TOTAL}} ({{TOTAL_WORDS}}), включая НДС {{VAT_RATE}}%.

1. Заказчик производит оплату аванса в размере {{ADVANCE}} ({{ADVANCE_WORDS}}), включая НДС {{VAT_RATE}}% при подписании настоящего Договора.

2. Оставшаяся сумма {{BALANCE}} ({{BALANCE_WORDS}}), включая НДС {{VAT_RATE}}% выплачивается после подписания акта приема-передачи документации и согласования Исполнителем проектов с Заказчиком.

Примечание: сроки этапов исчисляются в рабочих днях и подлежат продлению в случаях, предусмотренных Договором.

| {{CONTRACTOR_SIGNATURE}} _________________/Е.Х. Киося/ М.П. | {{CUSTOMER_SIGNATURE}} _________________/Д.Ю. Поляков / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Договору № {{CONTRACT_NUMBER}} от {{CONTRACT_DATE}}

Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком

1. Электроснабжение

1. Розетки

1. Места установки электрических розеток. При возможности включения в розетки мощных нагрузок (более 1500 Вт) — указать.

2. Розетки кухни — указать отдельно примерные места и количество.

3. Управляемые розетки и группы розеток — пометить.

4. Уличные розетки и выводы, при необходимости.

2. Освещение

1. Группы света.

2. Светодиодные ленты: одноцветная или многоцветная, тип ленты с указанием маркировки производителя.

3. Тип ламп: галогеновые, люминесцентные, светодиодные.

4. Группы света, которые необходимо диммировать.

5. Уличные светильники: расположение на плане участка или примерное количество и мощность групп.

6. Места установки выключателей и количество кнопок.

7. Зоны, в которых управление светом возможно по датчикам движения.

3. Тепло

1. Место расположения котельной и тип котла.

2. Коллектор тёплого пола и количество групп.

3. Места расположения радиаторов.

4. Зоны электрических тёплых полов.

5. Точки питания и мощности потребителей: бойлеры, душевая кабина, сауна и т.д.

6. Обогрев ливнестоков, лестниц, дорожек, кровли и пр.

4. Общее и резервное электроснабжение

1. Щитовая — места для щитов РГЩ, АВР, АСУ, слаботочного щита.

2. Вводы кабелей в дом.

3. Место установки блоков резервного питания дома.

4. Мощность, выделенная на дом. Количество фаз.

5. Место для генератора.

6. Количество ворот, калиток, дверей для установки автоматики.

7. Точки подключения установок вентиляции и кондиционирования, мощность каждой точки, спецификация.

8. Места установки управляемых штор или жалюзи.

2. Слаботочные системы

1. Видео — места установки видеокамер.

2. Охранная сигнализация — места установки датчиков и сирен, место для клавиатур постановки/снятия.

3. Пожарная сигнализация — защищаемые помещения.

4. Телевидение — места установки телевизоров, антенн спутникового или эфирного телевидения.

5. Видеодомофон — места установки мониторов, количество вызывных панелей.

6. Контроль газа — зоны расположения датчиков газа.

7. Зоны установки датчиков протечки воды и расположение кранов перекрывания воды.

8. Компьютерная сеть и интернет:

1. Расположение розеток LAN.

2. Расположение сервера.

3. Откуда интернет в доме: места ввода кабеля, возможность установки роутера 3G/4G.

9. Центральный тачскрин для управления умным домом — размер от 10 до 25 дюймов, расположение.

| {{CONTRACTOR_SIGNATURE}} _________________/Е.Х. Киося/ М.П. | {{CUSTOMER_SIGNATURE}} _________________/Д.Ю. Поляков / М.П. |
| --- | --- |